Технический документ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и развитие плагина «Квартирография» для Autodesk Revit

Дата формирования: 20.04.2026

Версия документа: 1.1

# 1. Общие сведения

1.1 Наименование системы: плагин «Квартирография» (Apartmentography Add-in).

1.2 Назначение: автоматизация расчета квартирографии в модели Revit и запись результатов в параметры помещений.

1.3 Основание для разработки: потребность в воспроизводимом и управляемом расчете площадей квартир по настраиваемым правилам с поддержкой ручного и автоматического назначения параметров.

1.4 Платформа реализации: Autodesk Revit 2025, .NET 8.0 (Windows, x64), WPF UI.

# 2. Цели и задачи проекта

2.1 Цели:

Сократить трудозатраты на расчет площадей квартир и количество ручных ошибок при заполнении параметров помещений.

Обеспечить единый алгоритм агрегации площадей с управляемыми коэффициентами и округлением.

Обеспечить совместимость с практикой BimStep: типы помещений 1..5, ручной выбор параметров, запись по помещениям и квартире.

2.2 Задачи:

Собрать помещения по области расчета: вся модель или выбранный уровень, включая дуплексы при включенной опции.

Выполнить расчет в режиме Legacy или Accurate.

Записать результаты в параметры помещений в транзакции Revit с отчетом по обновленным и пропущенным элементам.

Сохранить пользовательские настройки между запусками.

# 3. Границы и объем работ

3.1 В объем работ входит:

Интерактивный запуск из команды Revit и отображение главного окна плагина.

Загрузка уровней и каталога параметров из активного документа Revit.

Автоматическое определение источников и целевых параметров записи.

Ручной выбор источников и целевых параметров пользователем.

Расчет агрегатов по квартире и по помещениям с учетом коэффициентов и шага округления.

Запись результатов и формирование отчета применения.

Сохранение и восстановление настроек из %APPDATA%/Apartmentography/settings.json.

3.2 Вне объема текущей версии:

Пакетная обработка нескольких документов Revit в одном запуске.

Сетевой сервис, централизованное хранение настроек и ролевая модель доступа.

Полноценная стратегия резервного копирования для Workshared-моделей.

# 4. Заинтересованные стороны и роли

Заказчик: инициирует требования к бизнес-логике квартирографии и формату результатов.

BIM-координатор: определяет параметры модели, контролирует корректность классификации помещений.

Пользователь-проектировщик: выполняет расчет и анализирует отчет в интерфейсе плагина.

Разработчик и сопровождение: поддерживает алгоритмы, автоподбор и совместимость с версиями Revit.

# 5. Термины и сокращения

Квартирография: набор расчетных показателей по квартире: жилая, квартирная, общая с коэффициентами, общая без коэффициентов, число жилых помещений.

Legacy: режим с промежуточным округлением по каждому помещению и последующей агрегацией.

Accurate: режим с агрегацией по сырым значениям и округлением на итогах квартиры.

Тип помещения: код Integer 1..5: 1 - жилое, 2 - нежилое, 3 - лоджия, 4 - балкон, 5 - терраса.

WritePriority: приоритет типа параметра для записи при автоподборе: Auto, PreferText, PreferNumeric.

# 6. Архитектура и технические характеристики

6.1 Архитектурный стиль: модульный Revit add-in, включающий UI, сервисы, RevitBridge и Core.

6.2 Ключевые подсистемы:

UI (WPF, MVVM): MainWindow, MainWindowViewModel, команды и DTO настроек.

RevitBridge: очередь запросов на ExternalEvent для потокобезопасного запуска операций Revit API.

Core: парсинг коэффициентов, валидация ручного режима, агрегатор квартирографии.

Services: сбор помещений, детектор параметров, расчет, запись, сохранение настроек.

6.3 Технические параметры:

Целевая платформа: net8.0-windows, x64, UseWPF=true.

Интеграция: RevitAPI.dll и RevitAPIUI.dll для Autodesk Revit 2025.

Единицы расчета: внутренние единицы Revit для записи в Area-параметры, отображение и текстовая запись в м².

# 7. Функциональные требования

| ID | Функция | Требование |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Запуск плагина | Система должна открывать и активировать единственное окно «Квартирография» по команде Revit. |
| FR-02 | Загрузка уровней | Система должна запрашивать список уровней активного документа и предоставлять выбор уровня пользователю. |
| FR-03 | Загрузка каталога параметров | Система должна загружать параметры Room и классифицировать их по типам: String, Integer, Area(Double), Number(Double). |
| FR-04 | Выбор области расчета | Система должна поддерживать расчет по всей модели или только по выбранному уровню. |
| FR-05 | Поддержка дуплексов | При включенной опции IncludeDuplex система должна добавлять в выборку все помещения квартир, встреченных на выбранном уровне. |
| FR-06 | Режимы расчета | Система должна поддерживать режимы Legacy и Accurate с различной логикой округления и агрегации. |
| FR-07 | Коэффициенты | Система должна принимать коэффициенты для типов 1..5 и применять их при расчете площадей с коэффициентом. |
| FR-08 | Округление | Система должна поддерживать шаг округления 0.01 и 0.1 и сохранять выбранное значение в настройках. |
| FR-09 | Валидация коэффициентов | Система должна отклонять некорректные коэффициенты: нечисловые, NaN, Infinity, отрицательные. |
| FR-10 | Автоподбор параметров | При отключенном ручном режиме система должна автоматически определять ID квартиры, тип помещения и целевые параметры записи. |
| FR-11 | Ручной выбор параметров | При включенном ручном режиме система должна требовать явный выбор ID квартиры, типа помещения и целевых параметров записи. |
| FR-12 | Сбор помещений | Система должна собирать помещения категории OST_Rooms и исключать элементы без идентификатора квартиры при агрегации. |
| FR-13 | Классификация типа помещения | Система должна читать тип помещения из Integer или String; при недоступности кода допускается эвристика по тексту. |
| FR-14 | Расчет агрегатов квартиры | Система должна вычислять: S жилая, S квартиры, S общая с коэффициентами, S общая без коэффициентов, количество жилых помещений. |
| FR-15 | Расчет по помещениям | Система должна вычислять и опционально записывать округленную площадь помещения и округленную площадь с коэффициентом. |
| FR-16 | Запись результатов | Система должна записывать результаты в параметры Room с учетом типа параметра назначения: String, Double, Integer. |
| FR-17 | Транзакционная целостность | Система должна выполнять запись в Transaction и TransactionGroup Revit с откатом при ошибке транзакции. |
| FR-18 | Отчет выполнения | Система должна формировать отчет: UpdatedRooms, SkippedRooms, список предупреждений и ошибок. |
| FR-19 | Сохранение настроек | Система должна сохранять настройки расчета и выбора параметров в профиле пользователя. |
| FR-20 | Обработка ошибок | Система должна корректно сообщать об отсутствии документа, помещений, параметров и о частичном выполнении записи. |

# 8. Нефункциональные требования

NFR-01 Производительность: расчет и запись должны выполняться в интерактивном режиме для типового проекта без блокировки UI после завершения транзакции Revit.

NFR-02 Надежность: при исключениях система должна возвращать контролируемый отчет об ошибке и не оставлять незавершенных транзакций.

NFR-03 Целостность данных: запись должна учитывать тип и доступность параметра: существование, readonly, корректный StorageType.

NFR-04 Совместимость: поддерживаемая целевая среда - Autodesk Revit 2025, Windows x64, .NET 8.0-windows.

NFR-05 Юзабилити: интерфейс должен предоставлять понятные статусы, сообщения валидации и минимально достаточный набор настроек.

NFR-06 Сопровождаемость: код должен быть разделен по слоям UI, Core, Services, RevitBridge.

NFR-07 Логирование: отладочная информация должна писаться через ErrorReporter в Debug/Trace без остановки пользовательского сценария.

NFR-08 Локализация данных: числовой ввод коэффициентов должен поддерживать запятую и точку.

NFR-09 Безопасность: система не должна выполнять сетевые вызовы; обработка ограничена активным документом Revit.

NFR-10 Устойчивость к модели: при отсутствии ожидаемых параметров система должна завершать операцию диагностируемо.

# 9. Ограничения и допущения

9.1 Ограничения:

Все обращения к Revit API должны выполняться через ExternalEvent.

Автоподбор параметров основан на именах, ключевых словах и типах хранения; в нестандартных шаблонах требуется ручной режим.

Запись возможна только в существующие и доступные для редактирования параметры Room.

Для корректной классификации типа помещения рекомендуется Integer-код 1..5.

9.2 Допущения:

В модели присутствует категория помещений OST_Rooms.

Пользователь обладает правами на изменение параметров в активном документе.

# 10. Требования к данным и параметрам

10.1 Источники данных: параметры помещений Revit (Room).

10.2 Обязательные логические данные:

Идентификатор квартиры: рекомендуется String, допустим Integer fallback.

Код типа помещения: предпочтительно Integer 1..5.

10.3 Целевые данные записи:

Итоги по квартире: Living, Apartment, TotalCoeff, TotalNoCoeff.

Дополнительно: RoomsCount, RoundArea, RoundCoeffArea при наличии целевых полей.

# 11. Требования к интерфейсу пользователя

Форма должна содержать блоки: область расчета, параметры расчета, коэффициенты, приоритет записи, ручной выбор параметров, статус и валидация.

Кнопка «Рассчитать» запускает полный сценарий: валидация, расчет, запись, отчет.

Статус операции отображается в верхней панели; ошибки и предупреждения отображаются внизу окна.

# 12. Критерии приемки

CR-01: плагин запускается в Revit 2025 и открывает окно без необработанных исключений.

CR-02: при корректно настроенных параметрах выполняется расчет и запись, отчет отражает количество обновленных помещений.

CR-03: для тестовых наборов Legacy и Accurate результаты соответствуют определению режимов.

CR-04: при отсутствии требуемых параметров система завершает операцию с понятным сообщением.

CR-05: настройки пользователя сохраняются и восстанавливаются между перезапусками.

# 13. Риски и рекомендации развития

Риск некорректного автоподбора в нестандартизированных шаблонах: рекомендуется расширить словари и ввести профили правил на проект.

Риск неоднозначной классификации строковых типов помещения: рекомендуется перейти на обязательный Integer-код типа.

Для промышленного контура рекомендуется добавить автотесты алгоритма агрегации и интеграционные тесты записи параметров.