# Технический документ №3

BRD (Business Requirements Document)

Документ бизнес-требований

Проект: Плагин SheetNumbererStandalone для Autodesk Revit

Дата: 21.04.2026

Версия документа: 1.0

# 1. Назначение документа

Настоящий BRD фиксирует бизнес-потребности, контекст проекта, целевые результаты, границы, ограничения и требования ключевых стейкхолдеров для плагина SheetNumbererStandalone.

Обеспечивает единое понимание цели проекта между бизнесом, разработкой и пользователями.

Служит базой для подготовки ТЗ, ПМИ и последующих проектных решений.

# 2. Бизнес-контекст и предпосылки

В BIM-проектах Revit нумерация листов часто выполняется вручную и отнимает значительное время.

Ручные операции приводят к ошибкам: дубликатам номеров, конфликтам и нарушению стандартов.

Изменения структуры проекта (новые разделы, фазы, перестановка листов) требуют регулярной перенумерации.

Отсутствие единого механизма увеличивает риски срыва сроков выпуска документации.

# 3. Бизнес-проблема

Текущая проблема:

Высокие трудозатраты на массовую перенумерацию листов.

Нестабильное качество данных из-за человеческого фактора.

Сложность поддержания единого стандарта нумерации между разделами и фазами.

Риск повторных итераций перед выдачей проектной документации.

# 4. Цели проекта (Business Goals)

Сократить время на операции перенумерации листов не менее чем на 50% относительно ручного процесса.

Снизить количество ошибок нумерации (дубликаты и конфликты) до минимально допустимого уровня.

Обеспечить управляемую и воспроизводимую схему нумерации по группам и единым правилам.

Повысить предсказуемость выпуска комплектов проектной документации.

# 5. Ожидаемые бизнес-результаты

Ускорение подготовки проектной документации на этапах выпуска и ревизий.

Снижение количества возвратов документации на доработку из-за ошибок в нумерации.

Прозрачность процесса изменения номеров за счет предварительного просмотра и валидации.

Рост удовлетворенности BIM-координаторов и проектировщиков инструментом.

# 6. KPI и критерии достижения целей

KPI-1: Среднее время перенумерации комплекта листов (до/после внедрения).

KPI-2: Число обнаруженных конфликтов/дубликатов после применения изменений.

KPI-3: Доля успешных операций перенумерации с первого запуска.

KPI-4: Количество инцидентов, связанных с нумерацией, на 1 проект в месяц.

KPI-5: Оценка удобства использования по обратной связи целевых пользователей.

# 7. Область проекта (Scope)

В рамках проекта:

Автоматизированная перенумерация листов в текущем документе Revit.

Группировка листов по бизнес-правилам и пользовательским параметрам.

Настройка формата номера (префикс, суффикс, старт, разрядность).

Интерактивное управление порядком листов и предпросмотр новых номеров.

Проверка уникальности и предотвращение конфликтов до применения.

Вне рамок проекта:

Управление именами листов и другими атрибутами, не связанными с номером.

Централизованная облачная аналитика, интеграции с внешними ERP/EDMS.

Мультидокументный пакетный режим обработки нескольких файлов Revit одновременно.

# 8. Ограничения и допущения

Решение работает только в среде Autodesk Revit и в рамках открытого активного документа.

Требуется соблюдение ограничений Revit по уникальности номера листа.

Плагин ориентирован на Windows x64 и совместимый Revit API.

Качество группировки зависит от корректности исходных данных и заполнения параметров листов.

Изменения в корпоративных стандартах нумерации потребуют обновления пользовательских правил.

# 9. Заинтересованные стороны (Stakeholders)

Ключевые стейкхолдеры и ожидания:

Заказчик/руководитель направления: снижение сроков и рисков выпуска документации.

BIM-координатор: контроль и стандартизация схем нумерации по разделам/фазам.

Проектировщик: быстрый и понятный инструмент перенумерации без ручной рутины.

QA/тестирование: воспроизводимость сценариев и проверяемость критериев качества.

Разработчик/поддержка: диагностируемость, устойчивость к ошибкам, предсказуемость поведения.

# 10. Основные бизнес-требования

BR-01. Система должна уменьшать время на массовую перенумерацию листов по сравнению с ручным процессом.

BR-02. Система должна предотвращать выпуск документации с дублирующимися номерами листов.

BR-03. Система должна обеспечивать гибкость правил нумерации для разных разделов и фаз проекта.

BR-04. Система должна обеспечивать прозрачность изменений до их применения (предпросмотр и контроль).

BR-05. Система должна поддерживать безопасное применение изменений с возможностью отката при ошибке.

BR-06. Система должна быть понятной и удобной для целевых пользователей без длительного обучения.

BR-07. Система должна поддерживать единый подход к нумерации в разных проектах организации.

BR-08. Система должна обеспечивать базовую трассируемость инцидентов через механизм логирования.

# 11. Приоритеты бизнес-требований

Критичные (Must): BR-01, BR-02, BR-04, BR-05.

Высокие (Should): BR-03, BR-06.

Средние (Could): BR-07, BR-08.

Низкие (Won't for now): расширенная внешняя интеграция и пакетная межпроектная обработка.

# 12. Бизнес-риски и меры снижения

Риск: некорректные исходные данные в проекте. Мера: предварительная валидация и обучение пользователей.

Риск: сопротивление изменениям процесса. Мера: пилотное внедрение и краткие инструкции.

Риск: ошибки в критичный момент выпуска. Мера: предпросмотр, контрольный прогон, резервная копия файла.

Риск: изменение правил нумерации у Заказчика. Мера: параметризуемые настройки по группам.

# 13. Предполагаемый эффект от внедрения

Сокращение операционных затрат на рутинные задачи нумерации.

Стабилизация качества комплектов документации и снижение количества переделок.

Повышение управляемости процесса подготовки листов к выпуску.

Формирование единого цифрового стандарта работы с нумерацией листов.

# 14. Критерии бизнес-приемки

Выполнены обязательные сценарии ПМИ с положительным результатом.

Подтверждено достижение целевых показателей по времени и качеству на пилотном наборе проектов.

Критичные дефекты отсутствуют, процесс пригоден для промышленного использования.

Заказчик и ключевые пользователи согласовали итоговый функциональный объем.

# 15. Трассируемость BRD -> ТЗ/ПМИ

Схема прослеживаемости:

BR-01, BR-03, BR-04 -> функциональные требования ТЗ (группировка, форматирование, предпросмотр).

BR-02, BR-05 -> требования ТЗ по валидации, конфликтам и транзакционности.

BR-06 -> требования ТЗ к UX и управлению через UI.

BR-08 -> требования ТЗ/ПМИ к логированию и анализу инцидентов.

Все BR покрываются тест-кейсами ПМИ и подтверждаются отчетом/актом испытаний.

# 16. BRD-схема (структура документа) для плагина

1) Бизнес-контекст и проблема.

2) Цели и измеримые бизнес-показатели (KPI).

3) Стейкхолдеры и их ожидания.

4) Границы проекта (In Scope / Out of Scope).

5) Бизнес-требования с приоритетами и критериями приемки.

6) Ограничения, риски и допущения.

7) Трассируемость в ТЗ, ПМИ и отчетные документы.

# 17. Порядок управления изменениями BRD

Изменения фиксируются в реестре изменений с датой, автором и обоснованием.

Каждое изменение BRD проверяется на влияние в ТЗ, ПМИ и план внедрения.

Изменения, влияющие на бизнес-цели/KPI, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.